EXPAI

Pre-Labeling Tool con SAM 2

Documento Tecnico y Hoja de Ruta

Automatizacion del flujo de etiquetado de video industrial

Version 1.0 — 2025

# Resumen Ejecutivo

Este documento define la arquitectura, el stack tecnologico y la hoja de ruta para construir una herramienta de pre-etiquetado de video industrial orientada al flujo de trabajo de EXPAI.

El problema central es el cuello de botella en la fase de etiquetado de datos: el proceso manual en CVAT es lento, inconsistente entre frames y depende de personal con criterio tecnico. Esto ralentiza cada ciclo de entrenamiento de modelos YOLO.

La solucion propuesta es una aplicacion web propia que integra SAM 2 (Segment Anything Model 2 de Meta) para generar mascaras de segmentacion automaticas propagadas a lo largo del video. El operario pasa de etiquetar frame a frame a hacer tres o cuatro clicks por objeto y revisar el resultado en segundos.

El resultado es un dataset listo para entrenamiento YOLO, reduciendo el tiempo de etiquetado entre un 70 y un 85 por ciento.

# 1. Contexto y Problema

## 1.1 El pipeline actual

El flujo de trabajo de EXPAI sigue esta secuencia:

- Se descargan videos de la matriceria (camara de inspeccion industrial).

- Un operador etiqueta manualmente los frames en CVAT: dibuja bounding boxes o mascaras sobre defectos y piezas.

- El dataset etiquetado se usa para entrenar un modelo YOLO.

- El modelo se evalua con inferencias sobre nuevos videos.

- Eventualmente, se selecciona el mejor modelo en una plataforma de produccion.

## 1.2 El problema central

El paso 2 (etiquetado en CVAT) es el cuello de botella. Sus problemas concretos son:

- Lentitud: etiquetar frame a frame un video de varios minutos toma horas.

- Inconsistencia: distintos operadores etiquetan con criterios ligeramente diferentes, introduciendo ruido en el dataset.

- Escalabilidad nula: mas volumen de video implica linealmente mas horas de trabajo humano.

- Dependencia de expertos: el operador debe entender que es un defecto vs ruido visual.

- CVAT no propaga mascaras de video de SAM 2 de forma fluida en su integracion actual.

# 2. Solucion Propuesta

## 2.1 Vision general

Construir una aplicacion web dedicada al pre-etiquetado que use SAM 2 para propagar segmentaciones a lo largo del video. El output es un dataset en formato YOLO listo para entrenar, sin necesidad de tocar CVAT salvo para revisiones avanzadas.

## 2.2 Como funciona SAM 2

SAM (Segment Anything Model) es un modelo de Meta entrenado para segmentar cualquier objeto en una imagen dado un prompt visual. No necesita saber que tipo de objeto es; solo necesita una referencia visual.

SAM 2 extiende esto al dominio de video. Su capacidad clave es la propagacion temporal: dado un punto o bounding box sobre un objeto en el frame N, SAM 2 sigue ese objeto y genera su mascara de segmentacion en todos los frames siguientes (y anteriores) del clip.

Esto es directamente aplicable al caso de EXPAI: el operador senala un defecto o pieza una sola vez, y SAM 2 lo rastrea en todo el video automaticamente.

Por que SAM 2 y no otro modelo:

- Es open source y ejecutable localmente, sin costos de API.

- Tiene el mejor benchmark publico en segmentacion de objetos en video (2024-2025).

- Propaga mascaras con alta fidelidad incluso con oclusiones parciales.

- Acepta prompts de punto, bounding box o mascara inicial.

- Meta lo mantiene activamente y tiene soporte PyTorch nativo.

# 3. Arquitectura del Sistema

## 3.1 Diagrama de componentes

El sistema se divide en tres capas:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  FRONTEND  (React)                                          │

│  ─ Upload de video                                         │

│  ─ Visor de frames con canvas interactivo (Konva.js)       │

│  ─ Click / bbox sobre objeto                               │

│  ─ Visor de propagacion (flip de frames anotados)          │

│  ─ Herramientas de correccion y aprobacion                 │

│  ─ Panel de exportacion y gestion de datasets              │

└─────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│ HTTP / WebSocket

┌─────────────────────┴───────────────────────────────────────┐

│  BACKEND  (FastAPI / Python)                                │

│  ─ Endpoint de ingesta y extraccion de frames (OpenCV)     │

│  ─ Endpoint de segmentacion (SAM 2)                        │

│  ─ Logica de propagacion hacia adelante y atras            │

│  ─ Gestion de jobs asincronos (Celery + Redis)             │

│  ─ API de datasets y exportacion                           │

└─────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────┴───────────────────────────────────────┐

│  INFRAESTRUCTURA                                            │

│  ─ GPU NVIDIA (local o cloud)                              │

│  ─ Almacenamiento de videos y datasets (local / S3)        │

│  ─ PostgreSQL (metadata de jobs, datasets, modelos)        │

│  ─ Redis (cola de tareas)                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Flujo de datos

Video .mp4  →  Extraccion de frames  →  Almacenamiento local

│

Frame N seleccionado

│

Usuario hace click / bbox

│

SAM 2 encoder

│

Propagacion temporal SAM 2

│

Mascaras por frame (PNG binarias)

│

Review y correccion humana

│

Exportacion YOLO / COCO

# 4. Stack Tecnologico Justificado

## 4.1 Backend

| Componente | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Framework API | FastAPI (Python) | Async nativo, alto rendimiento, tipado con Pydantic. Ideal para endpoints que mezclan IO pesado (video) con calculo GPU (SAM 2). |
| Modelo de segmentacion | SAM 2 (Meta, PyTorch) | El mejor modelo open source para segmentacion y tracking en video. Ejecutable localmente sin costos de API. |
| Procesamiento de video | OpenCV + FFmpeg | OpenCV para extraccion y manipulacion de frames. FFmpeg para conversion y normalizacion de formatos de video industrial. |
| Tareas asincronas | Celery + Redis | La propagacion de SAM 2 puede tardar segundos o minutos. Celery gestiona estos jobs en background para no bloquear la UI. |
| Base de datos | PostgreSQL | Almacena metadata de proyectos, datasets, etiquetas, versiones de modelos y estado de jobs. Robusto y maduro. |
| ORM | SQLAlchemy + Alembic | SQLAlchemy para queries tipadas. Alembic para migraciones de schema controladas por version. |
| Autenticacion | JWT (python-jose) | Tokens simples para multi-usuario si el cliente lo requiere en fases futuras. |

## 4.2 Frontend

| Componente | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Framework UI | React + Vite | React por madurez del ecosistema y facilidad de encontrar desarrolladores. Vite por velocidad de build y HMR. |
| Canvas interactivo | Konva.js | Libreria de canvas 2D para React. Permite dibujar mascaras, bounding boxes y puntos de click sobre frames de video con control preciso. |
| Estado global | Zustand | Mas simple que Redux para este caso. Gestiona el estado del proyecto activo, frames cargados y anotaciones en memoria. |
| Peticiones HTTP | TanStack Query | Gestiona caching, loading states y revalidacion de datos del backend sin boilerplate. |
| Estilos | Tailwind CSS | Util para construir interfaces densas de informacion (herramientas de anotacion) sin CSS personalizado extenso. |

## 4.3 Infraestructura

| Componente | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | El sistema tiene multiples servicios (API, Celery worker, Redis, PostgreSQL). Docker Compose los orquesta con un solo comando en la maquina del cliente. |
| GPU | NVIDIA CUDA 11.8+ | SAM 2 requiere GPU NVIDIA con soporte CUDA. El cliente probablemente ya tiene hardware compatible para vision industrial. |
| Almacenamiento | Sistema de archivos local o MinIO | MinIO es S3-compatible y desplegable on-premise. Alternativa a AWS S3 para entornos sin conexion a cloud. |
| Reverse proxy | Nginx | Sirve el frontend estatico y hace proxy al backend. Maneja SSL si se expone en red local. |

# 5. Hoja de Ruta por Fases

## Fase 0 — Prueba de Concepto

Objetivo: demostrar al cliente que SAM 2 funciona sobre sus videos reales antes de invertir en desarrollo.

### Tareas

- Instalar SAM 2 en entorno local con GPU.

- Tomar tres o cuatro videos reales de la matriceria del cliente.

- Ejecutar un script Python que: carga el video, acepta un click manual sobre un defecto en el primer frame, propaga la segmentacion con SAM 2, y guarda un video de salida con las mascaras dibujadas.

- Presentar el video resultante al cliente.

### Entregable

Script Python standalone + video de demostracion con mascaras propagadas.

### Dependencias

pip install torch torchvision

pip install git+https://github.com/facebookresearch/sam2.git

pip install opencv-python

### Codigo base del script de prueba

from sam2.build_sam import build_sam2_video_predictor

import torch, cv2, numpy as np

predictor = build_sam2_video_predictor('sam2_hiera_large.yaml', 'checkpoints/sam2_hiera_large.pt')

with torch.inference_mode(), torch.autocast('cuda', dtype=torch.bfloat16):

state = predictor.init_state(video_path='video.mp4')

# Agregar punto de click en frame 0

predictor.add_new_points_or_box(

inference_state=state,

frame_idx=0,

obj_id=1,

points=[[320, 240]],  # coordenadas del click

labels=[1]            # 1 = foreground

)

# Propagar por todos los frames

for frame_idx, obj_ids, masks in predictor.propagate_in_video(state):

# guardar mascara de cada frame

pass

## Fase 1 — Backend Core

Objetivo: construir la API que recibe videos, extrae frames y ejecuta SAM 2.

### 1.1 Estructura del proyecto

expai-labeler/

├── backend/

│   ├── app/

│   │   ├── main.py              # FastAPI app

│   │   ├── api/

│   │   │   ├── projects.py      # CRUD proyectos

│   │   │   ├── videos.py        # Upload y extraccion

│   │   │   ├── annotations.py   # Gestion de anotaciones

│   │   │   └── export.py        # Exportacion YOLO / COCO

│   │   ├── services/

│   │   │   ├── sam2_service.py  # Wrapper de SAM 2

│   │   │   ├── video_service.py # OpenCV / FFmpeg

│   │   │   └── export_service.py

│   │   ├── models/              # SQLAlchemy models

│   │   ├── schemas/             # Pydantic schemas

│   │   └── tasks/               # Celery tasks

│   ├── requirements.txt

│   └── Dockerfile

├── frontend/                    # React app (Fase 2)

├── docker-compose.yml

└── nginx.conf

### 1.2 Endpoints principales

| Metodo | Ruta | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| POST | /projects | Crear proyecto nuevo con nombre y configuracion |
| POST | /projects/{id}/videos | Subir video; dispara extraccion de frames en background |
| GET | /projects/{id}/frames | Listar frames extraidos con thumbnails |
| POST | /annotations/segment | Recibir click/bbox; ejecutar SAM 2 en frame especifico |
| POST | /annotations/propagate | Propagar mascara existente hacia adelante/atras en el clip |
| PUT | /annotations/{id} | Actualizar anotacion corregida manualmente |
| POST | /projects/{id}/export | Generar dataset YOLO o COCO en formato ZIP |
| GET | /jobs/{id}/status | Consultar estado de job asincrono (propagacion) |

### 1.3 Servicio SAM 2

El servicio SAM 2 debe vivir como un singleton en memoria para evitar recargar el modelo en cada request. La carga del modelo ocupa entre 4 y 8 GB de VRAM dependiendo de la variante usada.

# sam2_service.py

class SAM2Service:

_instance = None

_predictor = None

@classmethod

def get_instance(cls):

if cls._instance is None:

cls._instance = cls()

cls._predictor = build_sam2_video_predictor(

config='sam2_hiera_large.yaml',

ckpt_path='checkpoints/sam2_hiera_large.pt',

device='cuda'

)

return cls._instance

def segment_frame(self, video_path, frame_idx, points, labels):

with torch.inference_mode():

state = self._predictor.init_state(video_path)

self._predictor.add_new_points_or_box(

state, frame_idx, obj_id=1,

points=points, labels=labels

)

# Retorna mascara del frame solicitado

return self._get_mask(state, frame_idx)

def propagate(self, video_path, frame_idx, mask):

# Usa la mascara como prompt inicial y propaga

with torch.inference_mode():

state = self._predictor.init_state(video_path)

self._predictor.add_new_mask(

state, frame_idx, obj_id=1, mask=mask

)

results = {}

for idx, _, masks in self._predictor.propagate_in_video(state):

results[idx] = masks[0].cpu().numpy()

return results

### 1.4 Tarea Celery para propagacion

La propagacion puede tomar entre 10 y 90 segundos dependiendo de la longitud del video y la GPU disponible. Se ejecuta como tarea asincrona para no bloquear la API.

# tasks/propagation.py

@celery_app.task(bind=True)

def propagate_annotation(self, project_id, video_id, frame_idx, mask_data):

try:

self.update_state(state='PROGRESS', meta={'progress': 0})

sam2 = SAM2Service.get_instance()

masks = sam2.propagate(video_path, frame_idx, mask_data)

# Guardar mascaras en DB / disco

save_masks(project_id, video_id, masks)

self.update_state(state='SUCCESS', meta={'progress': 100})

except Exception as e:

self.update_state(state='FAILURE', meta={'error': str(e)})

### 1.5 Extraccion de frames

Los videos industriales suelen tener framerate alto (30-60 fps). No es necesario etiquetar cada frame. La estrategia de extraccion es configurable:

- Cada N frames (configurable, por defecto cada 5).

- Deteccion de cambio de escena con OpenCV para extraer solo frames distintos.

- Rango de tiempo personalizado para clips largos.

# video_service.py

def extract_frames(video_path, output_dir, strategy='interval', interval=5):

cap = cv2.VideoCapture(video_path)

fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)

frame_count = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))

frames_to_extract = range(0, frame_count, interval)

for i in frames_to_extract:

cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, i)

ret, frame = cap.read()

if ret:

cv2.imwrite(f'{output_dir}/frame_{i:06d}.jpg', frame)

cap.release()

## Fase 2 — Frontend

Objetivo: construir la interfaz web que permite al operador interactuar con el flujo de etiquetado.

### 2.1 Pantallas principales

| Pantalla | Descripcion |
| --- | --- |
| Dashboard de proyectos | Lista de proyectos con estado, numero de videos y avance de etiquetado. |
| Vista de video | Grid de frames extraidos. Click en frame abre el editor. |
| Editor de anotacion | Frame a pantalla completa con canvas Konva. Herramientas: punto, bbox, borrador. Muestra mascara SAM 2 en tiempo real. |
| Vista de propagacion | Reproductor tipo gif de los frames con mascaras propagadas. Permite aprobar todo, o marcar frames problematicos. |
| Corrector de frames | Frame individual con mascara incorrecta. Se puede redibujar o dar nuevo prompt a SAM 2. |
| Panel de export | Seleccionar clases, formato (YOLO / COCO), split train-val, y descargar ZIP. |

### 2.2 Componente canvas (Konva.js)

Konva permite dibujar mascaras semitransparentes sobre el frame, capturar clicks con coordenadas precisas, y actualizar el canvas en tiempo real al recibir la mascara de SAM 2.

// AnnotationCanvas.jsx (esquema simplificado)

import { Stage, Layer, Image, Line } from 'react-konva';

export function AnnotationCanvas({ frameUrl, mask, onPointClick }) {

const handleClick = (e) => {

const pos = e.target.getStage().getPointerPosition();

onPointClick({ x: Math.round(pos.x), y: Math.round(pos.y) });

};

return (

<Stage width={frameWidth} height={frameHeight} onClick={handleClick}>

<Layer>

<Image image={frameImage} />

{mask && <MaskOverlay mask={mask} opacity={0.5} color='#00FF88' />}

</Layer>

</Stage>

);

}

### 2.3 Flujo de interaccion del operario

- El operario abre un proyecto y selecciona un video.

- Ve la grid de frames extraidos y abre el primero representativo.

- Hace click sobre el objeto / defecto a etiquetar.

- La app llama a POST /annotations/segment con las coordenadas.

- SAM 2 retorna la mascara del frame actual. Se dibuja en el canvas en menos de 1 segundo.

- El operario confirma que la mascara es correcta o ajusta con un segundo click.

- Hace click en 'Propagar'. La app llama a POST /annotations/propagate.

- Aparece un indicador de progreso. En 10 a 60 segundos, las mascaras de todos los frames estan listas.

- El operario ve el flipbook de frames anotados y aprueba con un solo boton.

- Asigna la clase (defecto, pieza, zona) desde un selector.

- Repite para otros objetos en el mismo video si los hay.

- Cuando todos los videos estan anotados, va al panel de export.

## Fase 3 — Exportacion y Cierre del Loop de Entrenamiento

Objetivo: generar datasets listos para entrenar YOLO sin pasos manuales adicionales.

### 3.1 Formato de exportacion YOLO

YOLO espera una estructura especifica de carpetas y archivos de labels en formato normalizado.

dataset/

├── data.yaml

├── images/

│   ├── train/

│   │   ├── frame_000000.jpg

│   │   └── ...

│   └── val/

│       └── ...

└── labels/

├── train/

│   ├── frame_000000.txt   # <class> <x_center> <y_center> <w> <h>

│   └── ...

└── val/

└── ...

El archivo data.yaml define las clases:

path: ./dataset

train: images/train

val: images/val

nc: 3

names: ['defecto_grieta', 'defecto_rebaba', 'pieza_ok']

### 3.2 Conversion mascara a bounding box

SAM 2 genera mascaras de segmentacion (pixeles). YOLO base necesita bounding boxes. La conversion es directa con OpenCV.

def mask_to_yolo_bbox(mask, image_width, image_height):

contours, _ = cv2.findContours(mask.astype(np.uint8), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

x, y, w, h = cv2.boundingRect(contours[0])

x_center = (x + w / 2) / image_width

y_center = (y + h / 2) / image_height

norm_w = w / image_width

norm_h = h / image_height

return x_center, y_center, norm_w, norm_h

### 3.3 Soporte para YOLO-Seg (segmentacion)

Si el cliente quiere entrenar YOLOv8-seg en lugar de YOLOv8 detection, el label format cambia a polilínea de contorno normalizada. La app puede exportar en ambos formatos segun se configure.

### 3.4 Split train / val automatico

El export service toma todos los frames aprobados, hace un shuffle y los divide segun el ratio configurado (por defecto 80% train / 20% val), garantizando que frames del mismo video no queden mezclados entre splits (para evitar data leakage).

## Fase 4 — Active Learning Loop

Objetivo: usar el modelo YOLO ya entrenado para acelerar el etiquetado de nuevos videos.

Este es el paso que transforma la herramienta de un 'ahorro de tiempo' a un 'sistema que mejora solo'.

### 4.1 Como funciona

- Se entrena el primer modelo YOLO con el dataset de la Fase 3.

- Cuando llega un video nuevo, antes de que el operario lo etiquete, la app corre el modelo YOLO sobre todos los frames.

- Las detecciones del modelo se muestran al operario como 'sugerencias' en el canvas.

- El operario solo necesita confirmar, corregir o rechazar cada sugerencia.

- Los frames corregidos vuelven al dataset y el modelo se puede reentrenar con mas datos.

### 4.2 Implementacion

# yolo_service.py

from ultralytics import YOLO

def pre_annotate_video(video_path, model_path, confidence_threshold=0.5):

model = YOLO(model_path)

results = model.predict(source=video_path, conf=confidence_threshold, stream=True)

suggestions = {}

for frame_idx, result in enumerate(results):

suggestions[frame_idx] = []

for box in result.boxes:

suggestions[frame_idx].append({

'bbox': box.xyxy[0].tolist(),

'confidence': float(box.conf),

'class': int(box.cls)

})

return suggestions

### 4.3 Interfaz de revision de sugerencias

En el frontend, los bounding boxes sugeridos por YOLO se muestran en color distinto al de las anotaciones confirmadas. El operario tiene tres acciones posibles sobre cada sugerencia: Aprobar, Corregir con SAM 2 (usa la bbox como prompt inicial), o Rechazar.

# 6. Despliegue con Docker

## 6.1 docker-compose.yml

version: '3.9'

services:

db:

image: postgres:15

environment:

POSTGRES_DB: expai

POSTGRES_PASSWORD: expai_secret

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

redis:

image: redis:7-alpine

backend:

build: ./backend

depends_on: [db, redis]

environment:

DATABASE_URL: postgresql://postgres:expai_secret@db:5432/expai

REDIS_URL: redis://redis:6379

volumes:

- ./storage:/app/storage

- ./checkpoints:/app/checkpoints

deploy:

resources:

reservations:

devices:

- driver: nvidia

count: 1

capabilities: [gpu]

worker:

build: ./backend

command: celery -A app.tasks worker --loglevel=info

depends_on: [backend, redis]

deploy:

resources:

reservations:

devices:

- driver: nvidia

count: 1

capabilities: [gpu]

frontend:

build: ./frontend

ports:

- '80:80'

nginx:

image: nginx:alpine

ports:

- '443:443'

volumes:

- ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf

volumes:

postgres_data:

# 7. Variantes de SAM 2 y Requerimientos de Hardware

| Variante | VRAM requerida | Velocidad de propagacion | Recomendacion |
| --- | --- | --- | --- |
| sam2_hiera_tiny | 4 GB | Muy rapida | Desarrollo y testing |
| sam2_hiera_small | 6 GB | Rapida | Produccion en GPU menor |
| sam2_hiera_base_plus | 8 GB | Media | Balance calidad / velocidad |
| sam2_hiera_large | 12-16 GB | Mas lenta | Maxima precision, GPU potente |

Para EXPAI se recomienda empezar con sam2_hiera_base_plus. Ofrece precision alta con un consumo de VRAM manejable en GPUs industriales como la RTX 3080 o RTX 4080.

Si el cliente no tiene GPU local disponible, opciones cloud on-demand: RunPod (0.20 a 0.50 USD/hora con RTX 4090), Lambda Labs, o Vast.ai.

# 8. Resumen de Fases y Entregables

| Fase | Nombre | Entregable clave | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Prueba de Concepto | Script Python + video demo con mascaras SAM 2 | Videos reales del cliente + GPU |
| 1 | Backend Core | API FastAPI funcional con SAM 2 y Celery | Aprobacion de la demo |
| 2 | Frontend | Aplicacion web completa de anotacion | Backend estable |
| 3 | Exportacion | Pipeline de export YOLO/COCO + dataset listo | Anotaciones revisadas |
| 4 | Active Learning | Pre-anotacion automatica con modelo YOLO | Primer modelo entrenado |

## Consideracion final sobre CVAT

Esta herramienta no elimina CVAT completamente. CVAT sigue siendo util para revision avanzada, anotaciones complejas a mano, y como repositorio centralizado si el equipo ya lo tiene integrado. La estrategia recomendada es usar esta herramienta para el 80-90 por ciento del volumen de etiquetado (videos con objetos rastreables) y reservar CVAT para los casos borde que SAM 2 no resuelve bien: objetos muy similares al fondo, oclusiones totales o defectos de un solo pixel.

# Apendice — Comandos de Instalacion

## Entorno Python (backend)

# Requisito: Python 3.10+, CUDA 11.8+ instalado

python -m venv venv && source venv/bin/activate

pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118

pip install git+https://github.com/facebookresearch/sam2.git

pip install fastapi uvicorn sqlalchemy alembic psycopg2-binary

pip install celery redis opencv-python-headless ffmpeg-python

pip install ultralytics  # Para YOLOv8 / actve learning

# Descargar checkpoints SAM 2

cd checkpoints && ./download_ckpts.sh

## Entorno Node.js (frontend)

# Requisito: Node 18+

npm create vite@latest frontend -- --template react

cd frontend

npm install konva react-konva

npm install @tanstack/react-query zustand

npm install -D tailwindcss autoprefixer postcss

npx tailwindcss init -p

Fin del documento.